Lernatelier: Projektdokumentation
Eslem Akdemir und Elisa Petit-Sirigu

Datum	Version	Änderung	Autor
04.11.2022	0.0.1	Informieren	Petit-Sirigu
9.12.2022	0.0.2	Planen, Entscheiden	Akdemir
9.12.2022	0.0.3	Realisieren	Petit-Sirigu
16.12.2022	0.0.4	Kontrollieren	Akdemir

16.12.2022	1.0.0	Finale Version	Petit-Sirigu

1.      Informieren
1.1   Ihr Projekt
Wir wollen eine Blogger Webseite erstellen, auf der wir unser laufendes Projekt der AI-Challenge dokumentieren und für andere ersichtlich machen. Wenn man auf die Webseite kommt, kann man sich entweder anmelden oder sich ohne Login auf der Webseite umsehen. Sobald man sein eigenes Konto erstellt, kann man selbst eigene Dokumentationen schreiben, die dann von anderen gesehen werden können.
1.1   Quellen
- client sided rendering
- Drupal

1.2   Anforderungen
Nummer	Muss / Kann?	Funktional? Qualität? Rand?	Beschreibung
1	Muss	Funktionalität	Ein User soll sich anmelden können
2	Muss	Funktionalität	Ein User soll auch ohne Anmeldung weiterkommen können
3	Muss	Funktionalität	Ein Angemeldeter User kann selbst einen Blog erstellen
4	Muss	Funktionalität	User, die sich nicht anmelden, können die Beiträge von anderen nur ansehen und keine selbst erstellen.
5	Muss	Funktionalität	Die Login Daten sollen in einer Datenbank gespeichert werden.
6	Muss	Funktionalität	Die Startseite soll eine Übersicht aller erstellten Blogs haben.
7	Muss	Funktionalität	In der Navbar gibt es ein Logo, Home, Projekts, «take a break», suchen, + und ein Profil.
8	Muss	Funktionalität	Das Logo und der Homebutton sollen immer wieder auf die Startseite führen
8.1	Muss	Funktionalität	Auf der Startseite kann man nachlesen, für was diese Webseite ist und wie man sie verwendet.
9	Muss	Funktionalität	Der Projektbutton führt auf eine Seite, auf der man alle Blogs sehen kann.
9.1	Kann	Qualität	Auf der Projekt Seite stehen alle erstellten Blogs. Die neuen Blogs erscheinen zuoberst.
10	Kann	Qualität	Der «Take a break» Button führt auf eine Seite mit Minigames und Musiktitel.
10.1	Kann	Qualität	Auf der «Take a break» kann ein User kurze Spiele spielen und Musik zum Entspannen anhören.
11	Kann	Qualität	Mit der Searchbar kann man den Namen von Blogs suchen.
12	Muss	Funktion	Mit dem +Button kann man einen neuen Blog erstellen.
12.1	Muss	Funktion	Auf der Erstellseite kann man den Namen des Blogs angeben und einen Eigenen erstellen.
12.2	Muss	Qualität	Ein Benutzer soll auch Bilder hinzufügen können.
13	Muss	Funktion	Der Profilbutton führt zum eigenen Profil.
14	Kann	Rand	Im Footer sind die Buttons about us, contacts und our projekts Buttons.
14.1	Kann	Rand	Auf der About us Unterseite sollen Informationen zu uns und über das Lernatelier stehen. Ohne Namen und ohne Bilder von uns oder anderen.
14.2	Kann	Rand	Auf der contacts Unterseite sollen unserer Linkedin Profile verlinkt sein.
14.3	Kann	Rand	Auf der our projekts Unterseite soll unser gitHub Profil verlinkt sein.

1.3   Diagramme
Der Link zum Mockup ist auf diesem Link zu finden:
https://github.com/duckud/projektBlogWebsite/blob/main/mockup.txt
Kopieren Sie einfach den Link von der verlinkten GitHub Seite.

1.4   Testfälle

Nummer	Anforderung-Nr.	Voraussetzung	Eingabe	Erwartete Ausgabe
1.1	1	Webseite ist geöffnet und das Login wird angezeigt.	Der/ die Benutzer*in gibt die richtigen Anmeldedaten ein.	Der/ die Benutzer*in wird zur Homepage weitergeleitet, wenn die Eingaben korrekt waren.
1.1.1	1	Webseite ist geöffnet und das Login wird angezeigt.	Der/ die Benutzer*in gibt die falschen Anmeldedaten ein.	Der/ die Benutzer*in wird darauf hingewiesen, dass die Anmeldedaten falsch sind und bleibt auf der Loginseite.
2.1	2	Webseite ist geöffnet und das Login wird angezeigt.	Der/ die Benutzer*in klickt auf: Weiter ohne Login.	Der/ die Benutzer*in wird zur Homepage weitergeleitet.
3.1	3	Benutzer*in ist angemeldet und ist auf der Projekt-erstellen-Seite	Schreibt einen Text.	Text wird im Backend gespeichert.
4.1	4	Benutzer*in ist nicht angemeldet und ist auf der Projekt-erstellen-Seite	Benutzer*in will einen Text schreiben.	Funktioniert nicht, weil der/ die Benutzer*in nicht angemeldet ist.
5.1	5	Benutzer*in will sich registrieren.	Gibt Benutzername und Passwort ein und klickt dann auf Anmelden.	Eingegebene Daten werden im Backend gespeichert
6.1	6	Benutzer*in hat bereits Blogs erstellt.	Klickt aus das Home Menü.	Alle erstellten Blogs werden angezeigt.
7.1	7	Irgendeine Seite der Webseite ist geöffnet.	Scrolled hoch zur Navbar.	In der Navbar gibt es ein Logo, Home, Projekts, «take a break», suchen, + und ein Profil.
8.1	8	Irgendeine Seite der Webseite ist geöffnet.	Benutzer*in klickt auf das Logo oder auf den Homebutton.	Logo und der Homebutton führen auf die Startseite.
8.1.2	8.1	Webseite ist geöffnet.	Benutzer*in klickt auf die Startseite.	Nachlesbar, für was diese Webseite ist und wie man sie verwendet.
9.1	9	Homepage ist geöffnet.	Benutzer*in klickt auf den Projektbutton.	Eine Seite, auf der man alle Blogs sehen kann.
9.1.1	9.1	Blogs wurden erstellt.	Benutzer klickt auf die Projektseite.	Blogs sind nach Datum geordnet zu sehen
10.1	10	Homepage ist geöffnet	Auf der Nav den Button “Take a break!” clicken	Die Take a break Seite ist zu sehen
10.1.1	10.1	10.1	Die “Games” Unterseite auswählen	Sämtliche Games werden angezeigt und auf der linken Seite des Screens kann man ein Game auswählen
10.1.2	10.1	10.1	Die “Music” Unterseite auswählen	Sämtliche Genres werden angezeigt und auf der linken Seite des Screens kann man ein Genre auswählen
11.1	11	Homepage ist offen, Projekte wurden erstellt	In der Nav wählt man die Searchbar aus und schreibt den Titel eines existierenden Projektes	Das Projekt wird angezeigt
12.1	12	Die Webseite ist geöffnet.	Benutzer*in klickt auf den +Button.	Ein neuer Blog kann erstellt werden.
12.1.1	12.1	Die Erstellseite ist geöffnet.	Benutzer*in klickt auf das Eingabefeld des Blognamens.	Auf der Erstellseite kann man den Namen des Blogs angeben.
12.2.1	12.2	12.1.1	Benutzer*in klickt auf das Bild hinzufügen Feld.	Es wird ein Bild zum Blog hinzugefügt.
13.1	13	Irgendeine Seite der Webseite ist geöffnet.	Benutzer*in klickt auf das Profil.	Profil wird angezeigt.
14.1	14	Irgendeine Seite der Webseite ist geöffnet.	Scrolled runter zum Footer.	Im Footer sind die Buttons about us, contacts und our projekts Buttons.
14.1.1	14.1	Benutzer*in sieht den Footer.	Benutzer*in klickt auf About us.	Informationen zu uns und über das Lernatelier stehen. Ohne Namen und ohne Bilder von uns oder anderen.
14.2.1	14.2	14.1.1	Benutzer*in klickt auf contacts.	Unsere Linkedin Kontagte werden angezeigt.
14.3.1	14.3	14.1.1	Benutze*in klickt auf projekts	Unsere GitHub Profile werden angezeigt.

2.      Planen
Nummer	Frist	Beschreibung	Zeit (geplant)	Einteilung
1.1	11.11	Dokumentation: Informieren	1h
2.1	18.11	Recherchen	6h
3.1	11.11	Dokumentation: Planen, Entscheiden	1h
4.1	18.11	Dokumentation Realisieren	1h
5.1	09.12	Login erstellen, die Webseite limitieren für ohne Login	3h
6.1	18.11	Starseite erstellen	2h
7.1	18.11	Navigation Bar	1h
8.1	02.12	Die Projekte sind auf der Projekt Seite zu sehen	5h
9.1	25.11	Playlists und Games finden und erstellen	5h
10.1	18.11	Searchbar	3h
11.1	25.12	Man kann Projekte erstellen und diese veröffentlichen	4h
12.1	16.12	Dokumentation: Kontrollieren	1h
13.1	16.12	Dokumentation überarbeiten und finale Version erstellen.	1h
14.1	16.12	Portfolioeintrag	3h

Mit Blau gekennzeichnet übernahm Elisa mit Pink gekennzeichnet übernahm Eslem.

3.      Entscheiden
Wir mussten keine wichtigen Entscheidungen treffen.

4.      Realisieren
Nummer	Frist	Beschreibung	Zeit (geplant)	Zeit (effektiv)
1.1	11.11	Dokumentation: Informieren	1h	1h
2.1	18.11	Recherchen	6h	Ü.11h*
3.1	11.11	Dokumentation: Planen, Entscheiden	1h	1h
4.1	18.11	Dokumentation Realisieren	1h	1h
5.1	09.12	Login erstellen, die Webseite limitieren für ohne Login	3h	5h
6.1	18.11	Starseite erstellen	2h	2h
7.1	18.11	Navigation Bar	1h	1h
8.1	02.12	Die Projekte sind auf der Projekt Seite zu sehen	5h	8h
9.1	25.11	Playlists und Games finden und erstellen	5h	4h
10.1	18.11	Searchbar	3h	3h
11.1	25.12	Man kann Projekte erstellen und diese veröffentlichen	4h	7h
12.1	16.12	Dokumentation: Kontrollieren	1h	1h
13.1	16.12	Dokumentation überarbeiten und finale Version erstellen.	1h	1h
14.1	16.12	Portfolioeintrag	3h	3h
*Wir haben viel in den Lernatelierlektionen recherchiert und zu wenig in unserer Freizeit.

5.      Kontrollieren
5.1   Testprotokoll (kein automatisiertes Testen verwendet)
Nummer	Testfall-Nr.	Datum	Resultat	Durchgeführt
1.1.1	1.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
2.1.1	2.1	16.12.2022	OK	Akdemir
3.1.1	3.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
4.1.1	4.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
5.1.1	5.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
6.1.1	6.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
7.1.1	7.1	16.12.2022	OK	Akdemir
8.1.1	8.1	16.12.2022	OK	Akdemir
8.1.1.1	8.1.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
9.1.1	9.1	16.12.2022	OK	Akdemir
9.1.1.1	9.1.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
10.1	10.1	16.12.2022	OK	Akdemir
10.1.1.1	10.1.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
10.1.2.1	10.1.2	16.12.2022	OK	Akdemir
11.1.1	11.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
12.1.1	12.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
12.1.1.1	12.1.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
12.2.1.1	12.2.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
13.1.1	13.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
14.1.1	14.1	16.12.2022	OK	Akdemir
14.1.1.1	14.1.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
14.2.1.1	14.2.1	16.12.2022	NOK	Akdemir
14.3.1.1	14.3.1	16.12.2022	OK	Akdemir

Fazit:
Die Mehrheit der Anforderungen wurden nicht realisiert.

6.      Auswerten

Wir konzentrierten uns zu fest auf das Design und die Recherche und vernachlässigten die eigentliche Aufgabe. Deshalb ist unser Projekt nicht mal halb fertig. Wir sind uns beide bewusst, dass dies nicht akzeptabel ist, und werden uns in den Zukünftigen Projekten verbessern und die Zeit besser einplanen.